**财政支出项目绩效自评报告**

（2022年度）

项目名称：仁化县周田镇新庄新村安置房道路与排水工程

项目单位：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

(一级预算单位)

填报人姓名：徐之浩

联系电话：6322228

填报日期：2023年3月24日

一、基本情况

（一）资金情况

2022年，该项目预算资金额度为1100000元，实际下达资金为1100000元，实际支出1100000元。该项目资金全部用于支付仁化县周田镇新庄新村安置房道路与排水工程款。

（二）绩效目标

在仁化县周田镇新庄新村安置房建设DN1200排水管794米，DN800排水管1449米，DN300排水管5227米，道路36140.26平方米，人行道6400平方米。

二、自评情况

（一）自评分数

针对项目资金的投入、组织实施过程的管理及产出、效益、满意度进行了综合评价，认为项目总体完成情况良好，项目自评100分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

2022年5月支付仁化县周田镇新庄新村安置房道路与排水工程款1000000.00元，2022年9月支付仁化县周田镇新庄新村安置房道路与排水工程款100000.00元。

2.资金完成绩效目标情况。

产出目标完成情况：在仁化县周田镇新庄新村安置房建设DN1200排水管794米，DN800排水管1449米，DN300排水管5227米，道路36140.26平方米，人行道6400平方米；竣工验收合格率等于100%；支付及时率等于100%。

效益目标完成情况：推进征拆工作。

满意度目标完成情况：服务对象满意度100%。

3.资金分用途使用绩效。

该项目资金全部用于支付仁化县周田镇新庄新村安置房道路与排水工程款。在仁化县周田镇新庄新村安置房建设DN1200排水管794米，DN800排水管1449米，DN300排水管5227米，道路36140.26平方米，人行道6400平方米；竣工验收合格率等于100%；支付及时率等于100%，推进征拆工作。

（三）资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。