财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：旧办公OA系统数据迁移费用

项目单位：（公章）仁化县政务服务数据管理局

(一级预算单位)

填报人姓名：黄丽珍

联系电话：6391061

填报日期：2023.03.28

一、基本情况

2022年旧办公OA系统数据迁移费用预算数为5万元，实际下达预算数为5万元，实际支出3万元，完成全年比例60%。

我单位严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，资金全部用于旧办公OA系统数据迁移费用。

二、自评情况

- 自评分数

自评96分，主要是对迁移数据的量估算过大，预算费用大于实际支付费用。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

2020年我县旧办公OA系统已停用，2020年7月韶关市统一建设的电子政务办公平台（新OA）。因新旧OA数据没有统一整合，给工作带来不便。2022年财政下达旧办公OA系统数据迁移费用预算数为5万元，实际下达预算数为5万元。我单位按照数据迁移的实际工作量进行支付3万元，结余资金2万元已退回县财政，实际完成全年支付比例60%。

2.资金完成绩效目标情况。

一是支付旧办公OA系统数据迁移费用3万元；二是旧OA数据需要迁移到新OA系统。

（三）资金使用绩效存在的问题

因数据迁移工作量的估算问题，导致预算费用与实际支出不一致。

三、改进意见

进一步加强对资金使用精准的预算。