财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：高坪水库鲢鳙鱼苗增殖放流项目

项目单位：（公章）红山镇人民政府

(一级预算单位)

填报人姓名：印晴

联系电话：0751-6242001

填报日期：2024.03

一、基本情况

红山镇高坪水库鲢鳙鱼苗增殖放流项目经费为20万，项目资金来源为财政拨款。主要用于通过鲢鳙鱼苗增殖放流保障高坪水库水生态环境正常，改善水库水质，遏制蓝藻现象。绩效目标为放流鲢鳙鱼苗25万尾，遏制蓝藻现象，改善高坪水库水质。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

该项目的支出是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题，同时很好的完成了预期目标。综上所述，自评得分为100分，评价等级为优秀。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况：2022年高坪水库鲢鳙鱼苗增殖放流项目经费预算为200000元，实际支出200000元，预算执行率为100%。

2.资金完成绩效目标情况：总体绩效目标完成良好，达到了预期效果。产出数量指标：增殖放流鱼苗数（尾）年度指标值250000，实际完成值250000，无偏差，达标率100%；产出质量指标：放流苗种规格年度指标值≥10cm，实际完成值10cm，无偏差，达标率100%；产出质量指标：产出质量资金支付合规性年度指标值100%，实际完成值100%，无偏差，达标率100%；产出成本指标：成本控制率年度指标值100%，实际完成值100%，无偏差，达标率100%；社会效益指标（水质改善）：年度指标值极大改善，实际完成值极大改善，无偏差，达标率100%；生态效益指标（项目实施能否对水资源保护水生态系统治理发挥作用）：年度指标值≥95%，实际完成值有作用≥95%，无偏差，达标率100%；满意度指标：受益群众满意率（%）年度指标值≥95%，实际完成值100%，达标率100%。

3.资金分用途使用绩效：该项目无其他分用途使用。

（三）资金使用绩效存在的问题

该项目的支出是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题，同时很好的完成了预期目标。综上所述，自评不存在资金使用绩效的问题。

三、改进意见

无。