财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：考核—仁化县“五清”及“清四乱”专项行动经费

项目单位：（公章）

(一级预算单位)

填报人姓名：钟永鸿

联系电话：6800393

填报日期：2024年3月13日

- 基本情况

关于批复 2023 年部门预算和做好部门预算公开工作的通知（仁财预〔2023〕3号）下达考核—仁化县“五清”及“清四乱”专项行动经费40万元，资金分配方式、主要用途、绩效目标等情况如下：

评价年度该项目到位县级资金40万元，根据《广东省河长办关于持续深入推进河湖“清四乱”常态化规范化工作的通知(粤河长办函〔2021〕63 号)、《韶关市河长办转发水利部办公厅关于深入推进河湖“清四乱”常态化规范化的通知》等文件要求深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化工作，持续改善河湖面貌。项目实施内容如下：

- 闻韶镇塘源上等河下段三公里河道碍洪物四乱五清整治表运项目

- 2022年11月25日，闻韶镇召开河湖清四乱专题会议讨论该项目的相关事宜，项目主要是清理闻韶镇塘源上等河下段三公里杂草、建筑垃圾、生活垃圾等障碍物。2022年11月25日签定施工合同，2022年11月27日开始进行清运工作，工期10天，施工现场由大桥镇河长办工作人员进行监督。2022年12月6日进行验收工作，已完成投资39834.9元。

- 2022年仁化县河湖清“四乱”整治行动清理

- 项目主要是对城口镇、丹霞山环丹碧等河湖进行清四乱整治工作。2022年1月1日签定施工合同，施工现场由水务局水政大队进行监督工作。2022年12月6日进行验收，已完成投资43340元。

- 仁化县红山镇小楣水河湖四乱清理项目

- 2022年9月26日红山镇政府通过召开会议讨论红山镇小楣水河湖四乱清理项目的相关事宜。2022年9月29日签定施工合同并开工，项目主要内容是清理红山镇小楣水碍洪植物、垃圾、杂物等，施工现场由红山镇河长办工作人员进行监督，2022年10月10日完工，2022年10月31日进行验收。已完成投资44598.04元。

- 长江镇浒松村河道四乱五清整治项目

- 2023年2月6日长江镇政府通过召开会议讨论长江镇浒松村河道四乱五清整治项目的相关事宜。2023年2月14日签定施工合同，项目主要内容是清运沙溪水浒淞村段河道内的废料、杂草、竹头等杂物。2023年2月15日开工，施工现场由长江镇河长办工作人员进行监督。2023年3月25日已通过验收，已完成投资30000元。

- 黄坑镇河道四乱五清整治清运项目

- 2023年8月9日，黄坑镇政府通过召开会议讨论黄坑镇河湖清四乱专项整治的相关事宜。2023年8月14日签定施工合同，项目主要内容是清运黄坑镇小溪村、古竹村、黄坑社区河道建筑垃圾和乱拓乱建棚子物。2023年8月17日开工，施工现场由黄坑镇河长办工作人员进行监督。2023年8月31日已通过验收，已完成投资29969.87元。

- 石塘镇河道四乱五清整治清运

- 2023年9月13日，石塘镇政府通过召开会议讨论石塘镇河道四乱五清整治清运的相关事宜。2023年9月15日签定施工合同，项目主要内容清运石塘镇京群村澌溪河河道建筑垃圾、木块、竹头等阻碍物。2023年9月18日开工，施工现场由石塘镇河长办工作人员进行监督。2023年9月29日已通过验收，已完成投资39938.44元。

- 长江镇河道四乱五清整治清运

- 2023年10月15日，长江镇政府通过召开会议讨论长江镇河道四乱五清整治项目的相关事宜，2023年10月23日签定施工合同，项目主要是对长江镇河道四乱五清整治清理外运工作。2023年10月25日开工，施工现场由长江镇河长办进行监督。2023年11月20日已通过验收，已完成投资49899.41元。

- 2023仁化县河湖清四乱整治行动清理项目

- 2022年12月我局召开专题会议讨论2023年仁化县河湖清四乱整治行动清理项目相关事宜。2021年1月1日签定施工合同，项目主要是对城口镇、黄坑镇、董塘镇等河湖进行清四乱整治工作。施工现场由水务局河湖股、水政大队进行监督工作。2023年11月27日已通过验收，已完成投资52536.14元。

- 城口镇河道四乱五清整治清运

- 2023年9月5日，城口镇政府通过召开会议讨论城口镇河道四乱五清整治清运的相关事宜，2023年10月11日签定施工合同，项目主要是清运城口镇为坑水城群村乌龟地组段河道范围内建筑垃圾、生活垃圾、木头、竹子等阻碍物。2023年10月13日开工，施工现场由城口镇河长办进行监督。2023年10月31日进行验收，已完成投资29960.09元。

- 闻韶镇河道四乱五清整治清运闻韶镇河道四乱五清整治清运

- 2023年9月5日，闻韶镇召开河湖清四乱专题会议讨论该项目的相关事宜，2023年10月9日签定施工合同，项目主要内容是清运闻韶镇白竹村加等河段等障碍物。2023年10月30日开始进行清运工作，工期10天，施工现场由大桥镇河长办工作人员进行监督。2023年11月20日进行验收工作，已完成投资39923.11元。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

该项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果优良。综上所述，该项目自评分为100分，评价等级为“优”。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

县财政局下达考核—仁化县“五清”及“清四乱”专项行动经费400000元，已完成支付157772.94元，结余资金242227.06元。2023年12月我局已将242227.06元报帐资料报送至县财政局，由于县财政局未支付，导致该项目资金2023年未能及时支付。242227.06元已于2024年完成支付。

2023年12月已完工验收项目2023年未支付资金242227.06元。具体项目如下：①黄坑镇河道四乱五清整治清运项目29969.87元，②石塘镇河道四乱五清整治清运39938.44元，③长江镇河道四乱五清整治清运49899.41元。④2023仁化县河湖清四乱整治行动清理项目52536.14元。⑤城口镇河道四乱五清整治清运29960.09元。⑥闻韶镇河道四乱五清整治清运闻韶镇河道四乱五清整治清运39923.11元。

2.资金完成绩效目标情况。

从绩效评价情况看，我局在项目实施过程中严格按照相关资金管理规定，切实加强对资金的监督和管理，确保专款专用，积极发挥财政资金引领作用，已按期实现目标。

- 资金分用途使用绩效。

- 项目通过讨论和按照合同要求有序推进，预算安排合理，投入有保障。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支付未超过预算计划。资金管理、支付符合有关制度规定，没有发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出。规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定；建立财务管理制度、专项资金管理制度等有效管理机制。通过实施仁化县“五清”及“清四乱”专项行动工作，满足目标质量要求，发挥应有效益。项目实施后有效改善和保护保护河道水生态环境、保障河道行洪安全通道畅通、提升河道周边群众生活环境。

- 资金使用绩效存在的问题

- 已完工项目报帐后，县财政局未能及时支付资金。

三、改进意见

希望县财政局能确保河长办考核项目资金并及时支付项目资金，加快资金支出进度，确保资金发挥应有效益。