财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：工人文化宫改造项目前期工作经费

项目单位：（公章）

(一级预算单位)

填报人姓名：林雪梅

联系电话：0751-6320083

填报日期：2024年4月1日

一、基本情况

财政划拨工人文化宫改造项目前期工作经费评价额度为25万元，为县财政年中追加预算，主要用于工人文化宫改造项目，通过改造项目进一步加强服务阵地建设，丰富我县工人群众文化生活，实行县级工人文化宫全覆盖的专项任务。预期绩效目标为：项目前期工作数量10项；质量合格率80%；资金支付合规；项目完成的及时性；项目成本控制为在预算内；社会效益指标工人文化宫建设项目的社会积极意义。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

自评分数为100分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。本年我单位工人文化宫建设成前期工作已完成50%以上，包括可行性研究报告、房屋安全可靠性鉴定、工程勘察、工程设计五项前期工作均已完成，文化宫建设进度进一步加快。

2.资金完成绩效目标情况。项目前期工作数量10项；质量合格率100%；资金支付合规；项目完成的及时性；项目成本控制为在预算内；社会效益指标工人文化宫的建设进一步加强服务阵地建设，丰富我县工人群众文化生活。

3.资金分用途使用绩效。财政划拨工人文化宫改造项目前期工作经费用于工人文化工改造项目前期费用支出。项目前期工作数量，质量合格率，资金支付合规，项目完成的及时性，项目成本控制，社会效益指标工人文化宫的建设进一步加强服务阵地建设，丰富我县工人群众文化生活，均已完成预期目标。

（三）资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无