财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：支付丹霞新城啸仙路市政道路建设项目被征收房屋拆除服务费

项目单位：（公章）仁化县房屋征收管理中心

(一级预算单位)

填报人姓名：张其香

联系电话：0751-6329377

填报日期：2024年3月21日

一、基本情况

因县城丹霞新城啸仙路市政道路建设，需要拆除项目建设红线范围内已作征收补偿的建筑物和构筑物，经县政府批准，委托了第三方进行拆除，共拆除被征收房屋23户，拆除房屋面积3046.03平方米，附属设施及构筑物面积378.77平方米，合计拆除面积3424.8平方米，拆除费共96000元，于2023年3月1日全额拨付。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，自评“优秀”等级。

（二）资金使用绩效：

1.资金支出情况：年初预算100000元，执行数96000元，执行率96%。

2.资金完成绩效目标情况：拆除被征收房屋23户，拆除房屋面积3046.03平方米，附属设施及构筑物面积378.77平方米，合计拆除面积3424.8平方米，拆除费共96000元，于2023年3月1日全额拨付。

3.资金分用途使用绩效：无。

（三）资金使用绩效存在的问题：资金执行数与预算数有偏差。

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见：加强资金拨付及使用的监管，确保资金精准使用。

1、资金拨付方面、资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

- 2、资金使用方面、资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用按申报内容达到了预期效益。

- 3.年初资金预算做精准，确保执行数与预算数一致。