财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程（21年）

项目单位：（公章）

(一级预算单位)

填报人姓名：宋浩

联系电话：0751-6355332

填报日期：2023.3.25

- 基本情况

- 工程起点位于周田镇接国道G106线，路线由西北向东南延伸，途经果子粉、下穿韶赣高速、石庄，终点位于灵溪河森林旅游度假公园停车场附近，路线全长约4.0公里。

通过粤财债〔2021〕32号资金分配，主要用于公路建设经费支出，绩效目标：保障好2021年公路建设日常开支，确保2021年公路建设工作按时按质按量完成。

二、自评情况

（一）自评分数

仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程自评分数为100分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

项目名称:仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程

资金文号:粤财债〔2021〕23号

支付金额（元）:280867.27

- 2.资金完成绩效目标情况。

- 已完成仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程延续项目，保障好2021年公路建设日常开支。

- 3.资金分用途使用绩效。

- 仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程建设日常开支，确保工程按时按质按量完成。

- 资金使用绩效存在的问题

- 我县属革命老区山区县，地方财政收入有限，群众自筹能力差，配套资金不足，直接影响工程顺利推进。

三、改进意见

建议上级对我县项目投资予以倾斜照顾，适当提高补助标准、加大县级配套资金投入，尽量加大上级扶持力度，更好地改善当地农民生产、生活条件。