财政支出项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：关于请求预拨付国道G323线仁化丹霞出口至小观园段改建工程项目土地征收工作经费的请示

项目单位：（公章）仁化县大桥镇人民政府

(一级预算单位)

填报人姓名：欧红兵

联系电话：13640092238

填报日期：2025年4月01日

一、基本情况

关于请求预拨付国道G323线仁化丹霞出口至小观园段改建工程项目土地征收工作经费的请示资金批复安排共20万元，主要用于我镇开展G323线国道改建的土地征收工作经费，促进我镇加快完成国道改建土地征收的各项费用支出，资金使用及时，绩效自评优秀。

二、自评情况

（一）自评分数：89.5分

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。（根据预算安排分配关于请求预拨付国道G323线仁化丹霞出口至小观园段改建工程项目土地征收工作经费的请示资金安排共20万元，资金当年实际支出13.5万元，剩余的6.5万元是因为2024年底县级国库资金紧张，申请支付了没有批准。）

2.资金完成绩效目标情况。根据预算安排分配关于请求预拨付国道G323线仁化丹霞出口至小观园段改建工程项目土地征收工作经费的请示资金安排共20万元，资金支出13.5万元，剩余的6.5万元是因为2024年底县级国库资金紧张，申请支付了没有批准。2024年本镇一共完成项目征地面积625亩，完成率100%，为国道改建项目及时开工创造了有利条件；资金主要用于我镇开展G323线国道改建的土地征收工作经费，资金使用及时，为我镇的征地工作提供有力保障。）

3.资金分用途使用绩效。

（三）资金使用绩效存在的问题（无）

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。（暂无）