财政支出项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：公产房、公租房维修管理费

项目单位：（公章）仁化县房产管理所

(一级预算单位)

填报人姓名：朱裕强

联系电话：0751-6323834

填报日期：2025-10-27

- 基本情况

为加强公产、公租房管理和改善公产、公租房居住条件，确保公产、公租房住户生产生活安全，加大对公产、公租房维修费用投入力度。

项目计划投资总额5万元，实际支出3.91万元，其中老街公租房做水沟及维修、河边街砍树清理杂树、向阳外街廉租房换开关及灯，维修线路、河边街楼上维修、五谷村廉租房电路检修、三板桥公租房刮塑维修、向阳外街公租房线路维修等支出1.87万元；另外通用厂公租房更换下水道、开拓路面、重铺路面、清理化粪池及余泥，五谷村B栋廉租房、通用厂A栋、B栋公租房以及三板桥A栋廉租房等清理化粪池支出2.04万元。

二、自评情况

（一）我单位已根据预算资金、公产房、公租房现有情况制定项目实施计划，按计划、任务安排有序组织项目实施，按时间节点完成工作任务。项目严格按相关规定执行，根据财审要求，选择施工队手续齐全、规范，项目施工与现场管理由具备资质的工程技术人员实施，严格按技术规范操作；按照本单位规定组织项目验收、资料归集；按照县财政局评审中心及支付中心要求组织结算审核，完备项目所有结算资料。自评分数93分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

截至2024年12月31日，公产房、公租房维修管理费项目投资总额5万元，已落实到位资金3.91万元，占投资总额的78.28%，已支出资金3.91万元，占投资总额的78.28%。资金支出严格按照本单位制定的财务管理制度执行，项目验收合格后报请财政经建股批准方可付款。

2.资金完成绩效目标情况。

项目目标任务完成情况：公产房、公租房维修管理费项目使用计划5万元，实际支出3.91万元，完成计划的78.28%。

项目严把工程质量关，已在2024年内完成并通过竣工验收，工程质量安全符合我国现行法律、法规及工程建设标准，未发生质量安全事故。

3.资金分用途使用绩效。

公产房、公租房维修管理费项目使用计划5万元，实际支出3.91万元，其中老街公租房做水沟及维修、河边街砍树清理杂树、向阳外街廉租房换开关及灯，维修线路、河边街楼上维修、五谷村廉租房电路检修、三板桥公租房刮塑维修、向阳外街公租房线路维修等支出1.87万元；另外通用厂公租房更换下水道、开拓路面、重铺路面、清理化粪池及余泥，五谷村B栋廉租房、通用厂A栋、B栋公租房以及三板桥A栋廉租房等清理化粪池支出2.04万元。

- 资金使用绩效存在的问题

暂无。

三、改进意见

暂无。