财政支出项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：支付丹霞新城啸仙路市政道路建设项目被征收房屋拆除服务费

项目单位：（公章）仁化县房屋征收管理中心

(一级预算单位)

填报人姓名：张其香

联系电话：0751-6329377

填报日期：2025年3月10日

一、基本情况

因县城丹霞新城啸仙路市政道路建设，需要拆除项目建设红线范围内已作征收补偿的建筑物和构筑物，经县政府批准，委托了第三方进行拆除，2021年9月已对第一期已作征收补偿的房屋及构筑物进行了拆除。为确保啸仙路北段在2024年春节前顺利贯通建成，于2024年9月对第二期已作征收补偿的房屋及构筑物进行拆除，共拆除被征收房屋23户，拆除房屋面积2299平方米，附属设施及构筑物面积25.21平方米，合计拆除面积2324.21平方米，支付拆除费共10.01万元。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，自评“优秀”等级。

（二）资金使用绩效：

1.资金支出情况：年初预算10.01万元，执行数10.01万元，执行率100%。

2.资金完成绩效目标情况：拆除被征收房屋23户，拆除房屋面积2299平方米，附属设施及构筑物面积25.21平方米，合计拆除面积2324.21平方米，拆除费共10.01万元，于2024年9月14日全额拨付。

3.资金分用途使用绩效：无

（三）资金使用绩效存在的问题：暂无

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见：暂无