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一、基本情况
2023年3月因巩文工作的需要，由中国移动通信集团广东有限公司仁化分公司负责仁化县高坪社区的通信线路整治服务，项目于2023年3月19日开工，于2023年3月31日竣工，并于2023年4月7日通过验收。项目结算金额7.99万元，经双方协商，以7万元实际结算价完成全部支付。整治工作的完成，使得高坪社区部分的通信线路规整，外貌更加整齐干净。
二、自评情况
（一）自评结论、分数、等级
100分。
（二）资金使用绩效
  1.资金支出情况。
该项目迁改结算金额为7.99万元，经双方协商，以7万元实际结算价完成全部支付。2025年已全部支付完。 
 2.资金完成绩效目标情况。
该项目顺利完成，解决了高坪社区的通信线路违章乱拉、乱挂等现象和安全隐患问题，进一步巩固提升我县全国文明城市创建成果。
3.资金分用途使用绩效。
统一用途。
（三）资金使用绩效存在的问题
无

三、改进意见
[bookmark: _GoBack]加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。
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