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一、基本情况
主要包括资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。
广东省财政厅关于下达2025年6月地方政府新增债券转贷资金的通知（粤财债〔2025〕43号）下达金额128万元，用于仁化县县乡公路安全生命防护工程（Y001线蔡屋至厚里公路等46条公路安全生命防护工程），绩效目标：完成安全生命防护工程199.963公里。
二、自评情况
（一）自评结论、分数、等级
我局及时完成工程，及时申请支付，自评得分为95分，绩效等级为良好。
（二）资金使用绩效
  1.资金支出情况。
  广东省财政厅关于下达2025年6月地方政府新增债券转贷资金的通知（粤财债〔2025〕43号）下达资金128万元，已申请支付64万元。
2.资金完成绩效目标情况。
  实行专款专用，专账管理，无挪用、挤占现象发生。实际支出没超出项目预算。
3.资金分用途使用绩效（对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等进行分析）。
仁化县县乡公路安全生命防护工程（Y001线蔡屋至厚里公路等46条公路安全生命防护工程）已完工，工程进度及工程质量达到预期目标，验收合格率100%，产出指标达到预期效果，群众满意度高。
（3） 资金使用绩效存在的问题
无。
三、改进意见
针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。
无。
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