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部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

         部门名称：（公章）仁化县水务局
         填 报 人：戴凤

         联系电话：0751-6800399
         填报日期：2025年4月18日
    一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

仁化县水务局是县政府工作部门，主要职责：1、负责保障水资源的合理开发利用。2、指导水资源保护工作。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4、负责节约用水工作。5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7、指导监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、指导江河湖库和地下水监测。10、指导农村水利工作。11、指导水利水电工程移民管理工作。12、组织开展水政监察和水行政执法。13、开展水利科技工作。14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防治标准并指导实施。15、完成县委、县政府和省水利厅交办的其他任务。

仁化县水务局内设办公室、水资源水电与政策法规股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设与水保股、安全与运行监督股、财审股、调度与防御股 7 个股室。12 个事业单位：仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土保持监测站、仁化县水利工程建设管理中心、仁化县水利水电工程质量保障中心、仁化县锦江水库管理所、仁化县赤石迳灌区管理所、仁化县高坪水库管理所、仁化县塘村引水渠管理所、仁化县赤石迳水库管理所、仁化县澌溪河水库工程管理所、水库移民事务中心。

年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。
一是开展水利工程设施修复；二是持续加快水利项目建设推进；三是继续推进河长制工作、农村供水项目建设；四是强化水资源管理；五是抓好水库电站安全生产工作、小水电站清理整改工作。
部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

结合本年度资金下达具体情况，我单位设置完成以下项目绩效目标：一是2023-2025年度仁化县河道管护市场化委托运营项目，继续对县、镇、村三级河流共 896.37公里河道（在碧道交付使用后按照相关要求进行日常管护）进行管护，长期保持河面清洁、无垃圾、无大面积漂浮物等现象，河道畅通，整洁效果明显提升，加快推进实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的总目标；二是仁化县长江镇河田水生态清洁小流域治理工程，通过采取工程措施、植物措施等相结合的方式，实现对流域水土资源及其他自然资源的保护、改良与合理利用。该工程建设任务及内容具体包括：河田水小流域及周边地区进行综合整治，完成水土治理面积3240.15hm2，其中封禁治理面积3237.00hm2，补植补种樟树5610棵，修复石坎梯田1处，总面积为3.15hm2，实施村庄四旁绿化6处，实施菜地改造2处，复建水碓馆1处，水文化建设2处，生态凉亭2座。整治河道1.881km，其中维修加固或重建护岸1.60km，沿河绿化2.47km，新建水陂4座，沿河步道627m，下河步级10处；三是仁化县2025年农村饮水工程维修养护项目，主要建设内容：初步建设我县农村供水智慧化统管平台。对117宗农村供水工程进行维修养护，涉及净水设备更换过滤砂等设备易耗品，包含水源陂头清淤、维修及保护措施；四是2025年仁化县小型水库工程设施维修养护，开展小型水库工程设施维修养护，年度绩效目标是18座。
部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

2025年年初预算收入3,603.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,391.7万元，政府性基金预算财政拨款收入1,211.3万元。与上年年初预算收入相比减少918.9万元，下降20.3%，主要原因一是厉行节约过“紧日子”，人员经费及三公经费压减；二是上级下达项目资金减少，农林水支出项目资金减少。2025年决算收入11,404.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入5,869.36万元，政府性基金预算财政拨款收入5,069.76万元，其他收入465.49万元。与上年决算收入相比增加1,287.81万元，增加了12.73%，主要原因是年中下达专项债券资金增加。

二、绩效自评情况

预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。
资金管理

2025年年初预算收入3,603.03万元，2025年决算收入11,404.61万元，与年初预算收入相比增加7801.58万元，增加了216.52%，其中一般公共预算财政拨款收入决算5,869.36万元，与年初预算收入相比增加3,477.66万元，主要原因：一是人员工资福利增加、二是农林水支出增加。政府性基金预算财政拨款收入决算5,069.76万元，与年初预算收入相比增加3,858.46万元，主要原因：下达专项债券资金增加。其他收入决算465.49万元。

基本支出决算921.95万元，比预算增加117.31万元，主要原因主要原因是人员增加，人员经费增加。项目支出10,482.65万元，比预算增加7,684.30万元，主要原因一是以前年度下达项目资金结转至2025年度继续支付；二是年中追加县级资金用于支付工程项目款；三是下达并使用专项债券资金共计3,778.84万元。
资产管理
2025年严格按照资产管理规定，围绕资产配置、使用、维护、处置等环节，强化管理效能，优化资源配置，提升资产利用率，确保资产安全与完整。2025年度我局新增购入资产1台无人机、1台LED显示屏、2台壁挂式空调、3台碎纸机、11台台式计算机，补充录入以前年度取得资产35台仪器仪表。
人员管理
2025年末，我局行政编制人数14人，实有在职人员20人；事业编制21名，实有在职人员17人，政府购买后勤服务人员10人，退休36人。
部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

1.经济性

我局严格执行中央八项规定精神及厉行节约相关要求，从严控制“三公经费”支出，2025年三公经费年初预算74.58万元，决算数72.13万元，公用经费控制率100%。
2.效率性

2025年年度重点工作任务：一是2023-2025年度仁化县河道管护市场化委托运营项目，二是仁化县长江镇河田水生态清洁小流域治理工程，三是仁化县2025年农村饮水工程维修养护项目，四是2025年仁化县小型水库工程设施维修养护，以上项目均于2025年12月31日完成本年度项目实施任务，任务完成及时率100%。
3.效益性

一是2023-2025年度仁化县河道管护市场化委托运营项目，有效改善和保护保护河道水生态环境、保障河道行洪安全通道畅通、提升河道周边群众生活环境。二是仁化县长江镇河田水生态清洁小流域治理工程，项目目前主体工程已完成，解决长江镇河田水小流域内水土流失问题，以河田水所在的整个小流域为建设对象，以流域四周分水岭为界，从分水岭到坡脚，从沟头到沟口，上游到下游，进行全面规划，通过综合治理，建成完整的防治体系。以控制水土流失、降低土壤侵蚀强度，提高水源涵养能力为重点，兼顾改善生态环境，提高群众收入，助力美丽乡村建设。三是仁化县2025年农村饮水工程维修养护项目，提高了我县农村供水智慧化统管能力和部分供水工程供水能力，对促进我县农村的稳定、持续、高速发展和保护人民生命财产安全起到保障作用，产生显著的社会效益。四是2025年仁化县小型水库工程设施维修养护，完成仁化县2023-2025年45座分散型小型水库创新管护物业化管理项目，有效提高水库管养水平，保障水库运行安全，提高水库水生态水环境；完成仁化县大桥水库水毁修复项目和仁化县大坑底水库水毁修复项目，提高水库行洪能力、维护河道行洪畅通，消除安全隐患；完成韶关市仁化县小型水库球形全景图像采集项目，保障水库及河道的安全运行。
自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局2025年整体支出绩效自评结果为 100分，达到“优”等级。

存在问题及改进意见。

建议进一步优化项目流程,各职能部门进一步做好业务指导和培训;加大政策和资金支持,确保项目能够顺利实施。

