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一、基本情况
（一）项目基本情况

根据《广东省财政厅关于安排2025年绿美广东六大提升行动资金的通知》（粤财资环〔2025〕37号）文件精神，2025年仁化县森林质量精准提升——林分林相优化（第二批）项目安排资金1622.25万元，任务为完成林分优化1.6万亩（含封山育林0.4万亩）、新造林抚育1.725万亩、森林抚育1.5万亩。

（二）项目决策情况

经仁化县林业局2025年第12次党组会议讨论同意《仁化县2025年森林质量精准提升——林分林相优化（第二批）项目资金使用方案》。
（三）绩效目标

2025年实施森林质量精准提升,完成林分优化1.6万亩（含封山育林0.4万亩）、新造林抚育1.725万亩、森林抚育1.5万亩，提升我县森林的水源涵养功能，提高森林的固土保肥能力，进一步优化林分结构，促进森林质量精准提升。

二、项目资金支出情况
项目资金1622.25万元，截至2025年12月31日，已提交报账资料金额1179.29万元，其中：实际支出金额114.14万元，待县财政支付金额1065.15万元；未报账金额442.96万元。其中：220.11万元在年底前未能提交报账资料，需在2026年报账；222.85万元因林分优化、森林抚育项目同步使用中央资金实施，项目资金调剂至2026年实施，2025年实际使用资金为1399.40万元。

三、绩效完成情况

完成了林分优化1.6万亩（含封山育林0.4万亩）、新造林抚育1.725万亩、森林抚育1.5万亩，提升了我县森林的水源涵养功能，提高森林的固土保肥能力，进一步优化林分结构，促进森林质量精准提升。

四、下一步工作计划

进一步加强对财政资金管理，严格按项目资金管理要求使用和管理好项目资金，确保资金安全、高效、规范使用；同时加强与县财政对接，加快项目资金支出进度。
