财政支出项目绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：仁化县县乡公路安全生命防护工程（Y001线蔡屋至厚里公路等46条公路安全生命防护工程）

项目单位：（公章）仁化县交通运输局

(一级预算单位)

填报人姓名：邱仕玲

联系电话：0751-6355332

填报日期：2026.3.24

一、基本情况

主要包括资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

广东省财政厅关于下达2025年6月地方政府新增债券转贷资金的通知（粤财债〔2025〕43号）下达金额128万元，用于仁化县县乡公路安全生命防护工程（Y001线蔡屋至厚里公路等46条公路安全生命防护工程），绩效目标：完成安全生命防护工程199.963公里。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

我局及时完成工程，及时申请支付，自评得分为95分，绩效等级为良好。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

广东省财政厅关于下达2025年6月地方政府新增债券转贷资金的通知（粤财债〔2025〕43号）下达资金128万元，已申请支付64万元。

2.资金完成绩效目标情况。

实行专款专用，专账管理，无挪用、挤占现象发生。实际支出没超出项目预算。

3.资金分用途使用绩效（对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等进行分析）。

仁化县县乡公路安全生命防护工程（Y001线蔡屋至厚里公路等46条公路安全生命防护工程）已完工，工程进度及工程质量达到预期目标，验收合格率100%，产出指标达到预期效果，群众满意度高。

- 资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。