财政支出项目绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：数字财政等系统运维及线路租赁费用

项目单位：（公章）仁化县财政局

(一级预算单位)

填报人姓名：王幼芝

联系电话：6357051

填报日期：2026年3月18日

一、基本情况

2025年度，根据财政信息化建设要求安排数字财政等系统运维及线路租赁费用114.47万元，保障数字财政等系统正常运行。

二、自评情况

（一）自评分数

按照县级项目支出绩效自评表，本项目绩效自评得分为94.82分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

2025年度安排年初预算资金114.47万元，全年预算资金114.47万元，实际支出100.97万元。

2.资金完成绩效目标情况。

完成了对应绩效目标，例如数字财政系统全县145家预算单位都在使用，单位反应的系统问题都能在2小时内解决，为全县财政资金的正常支付提供了有力保障。

3.资金分用途使用绩效。

- 本次评价期间为2025年1月1日至2025年12月31日，年初制定的绩效目标整体完成较好。

- 数量指标得分率为100%：2025年,使用数字财政、广东政府采购智慧云平台等系统预算单位数、政银直联支付接口户数都完成了年度指标值。

- 质量指标得分率100%：保障预算绩效管理信息化应用、部门决算和政府国有财务报告系统、资产数字化管理平台和非税收入管理系统一体化平台及票据管理系统的运行稳定。

- 时效指标得分率100%：在数字财政等系统运行中解决系统故障修复响应小于2小时，提高工资发放效率、促使我县财政业务正常开展，进一步推动我县财政数字化建设。

- 社会效益指标得分率86.67%：实现了软件完全自主可控，提升农村财务监督力度、国有资产数字化建设水平。

- 资金使用绩效存在的问题

- 无。

三、改进意见

无。